1.pielikums

Tirgus izpētei

“Niedru pļaušanas un grābšanas pakalpojums Balvu novada ūdenstilpēs,

ES projekta Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GoodWater IP)

“Tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai”

aktivitāšu ietvaros”

(ID Nr. BNP TI 2025/26)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Niedru pļaušanas un grābšanas pakalpojums Balvu novada ūdenstilpēs, ES projekta Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GoodWater IP) “Tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai” aktivitāšu ietvaros”**

**(ID Nr. BNP TI 2025/26)**

**Tirgus izpētes priekšmets:**

Niedru pļaušanas un grābšanas pakalpojums 10 Balvu novada ūdenstilpēs, izmantojot ES projekta Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GoodWater IP) “Tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai” realizācijas ietvaros iegādāto aprīkojumu – niedru pļāvēju un grābekli.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ūdenstilpes nosaukums,**  **atrašanās vieta,**  **izpļaujamā platība** | 1. Ančipovas ezers, Šķilbēnu pag. – **0,33 ha**; 2. Balvu ezers, Kubulu pag. – **5,72 ha**; 3. Benislavas dīķis, Lazdukalna pag. – **0,27 ha**; 4. Bērzpils dīķis, Bērzpils pag. – **0,20 ha**; 5. Naudaskalna dīķis, Balvu pag. – **1,03 ha**; 6. Pērkonu ezers, Kubulu pag. – **18,86 ha**; 7. Rugāju ūdenskrātuve, Rugāju pag. – **12,24 ha**; 8. Sprūgu ezers, Vīksnas pag. – **3,88 ha**; 9. Vectilžas ezers, Vectilžas pag. – **5,87 ha**; 10. Viļakas ezers, Viļaka – **4,33 ha** | |
| **Ūdenstilpju pļaušanas grafiks 2025.gadam** | **01.06.2025.–30.06.2025.** | Benislavas dīķis |
| Bērzpils dīķis |
| Naudaskalna dīķis |
| **01.07.2025.–13.07.2025.** | Ančipovas ezers |
| Viļakas ezers |
| **14.07.2025.–27.07.2025.** | Vectilžas ezers |
| **28.07.2025.–10.08.2025.** | Sprūgu ezers |
| **11.08.2025.–24.08.2025.** | Balvu ezers |
| **25.08.2025.–07.09.2025.** | Rugāju ūdenskrātuve |
| **08.09.2025.–30.09.2025.** | Pērkonu ezers |
| **Tehniskais nodrošinājums**  **(! nodrošina pasūtītājs)** | 1. Niedru pļāvējs (platums 3,07 m, svars 110 kg); 2. Niedru grābeklis (platums 3 m, svars 17 kg); 3. Laiva ar motora jaudu 6 ZS | |
| **Veicamie darbi** | 1. Niedru un ūdenszāļu nopļaušana, atbilstoši katras ūdenstilpes kartē norādītajai vietai (skat. datni “VVD tehniskie noteikumi”). 2. Niedru un ūdenszāļu sagrābšana un nogādāšana ūdenstilpes krastā, kartē norādītajās vietās (skat. datni “Karte niedru novietosanai”). | |
| **Speciālie norādījumi** | 1. Izpļaujamā ūdenstilpju platība norādīta aptuvena – tā var samazināties. Ja ir karsta vasara, var rasties situācija, ka pazeminās ūdens līmenis, kas neļauj piekļūt tuvāk krastiem un izpļaut niedres. 2. Ja mazāka ūdenstilpe tiek izpļauta ātrāk, pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs ātrāk uzsākt pļaušanu nākamajā objektā. 3. Grafiks ir orientējošs un pēc nepieciešamības koriģējams, ņemot vērā, ka niedru pļaušana lielajās ūdenstilpēs ir atļauta tikai periodā no 1.jūnija līdz 30.septembrim. 4. Darbu izpilde tiek mērīta stundās (h), aprēķinos pieņemot, ka pļaušana, nedēļas griezumā, noris ne ilgāk kā 20 h un ne mazāk kā 10 h. | |
| **Papildu prasība** | **!** Nepieciešama foto fiksācija katram objektam – **pirms un pēc pļaušanas**, ko iesniedz projekta vadītājai. | |
| **Līguma darbības termiņš** | Līdz maksimāli pieļaujamās summas – 9999,99 eiro – sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no līguma noslēgšanas | |
| **Tehniskā dokumentācija** | 1. Valsts vides dienesta (VVD) tehniskie noteikumi; 2. Kartes ar norādītām vietām niedru novietošanai | |

*(atzīmē, ja piekrīt)* **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)