1.pielikums

Tirgus izpētei

“Niedru pļaušanas un grābšanas pakalpojums Balvu novada ūdenstilpēs,

ES projekta Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GoodWater IP)

“Tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai”

aktivitāšu ietvaros”

(ID Nr. BNP TI 2025/26)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Niedru pļaušanas un grābšanas pakalpojums Balvu novada ūdenstilpēs, ES projekta Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GoodWater IP) “Tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai” aktivitāšu ietvaros”

(ID Nr. BNP TI 2025/26)

Tirgus izpētes priekšmets:

Niedru pļaušanas un grābšanas pakalpojums 10 Balvu novada ūdenstilpēs, izmantojot ES projekta Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GoodWater IP)  “Tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai” realizācijas ietvaros iegādāto aprīkojumu – niedru pļāvēju un grābekli.

| Ūdenstilpes nosaukums, atrašanās vieta, izpļaujamā platība | - Ančipovas ezers, Šķilbēnu pag. – 0,33 ha; - Balvu ezers, Kubulu pag. – 5,72 ha; - Benislavas dīķis, Lazdukalna pag. – 0,27 ha; - Bērzpils dīķis, Bērzpils pag. – 0,20 ha; - Naudaskalna dīķis, Balvu pag. – 1,03 ha; - Pērkonu ezers, Kubulu pag. – 18,86 ha; - Rugāju ūdenskrātuve, Rugāju pag. – 12,24 ha; - Sprūgu ezers, Vīksnas pag. – 3,88 ha; - Vectilžas ezers, Vectilžas pag. – 5,87 ha; - Viļakas ezers, Viļaka – 4,33 ha |  |
| --- | --- | --- |
| Ūdenstilpju pļaušanas grafiks 2025.gadam | 01.06.2025.–30.06.2025. | Benislavas dīķis |
|  |  | Bērzpils dīķis |
|  |  | Naudaskalna dīķis |
|  | 01.07.2025.–13.07.2025. | Ančipovas ezers |
|  |  | Viļakas ezers |
|  | 14.07.2025.–27.07.2025. | Vectilžas ezers |
|  | 28.07.2025.–10.08.2025. | Sprūgu ezers |
|  | 11.08.2025.–24.08.2025. | Balvu ezers |
|  | 25.08.2025.–07.09.2025. | Rugāju ūdenskrātuve |
|  | 08.09.2025.–30.09.2025. | Pērkonu ezers |
| Tehniskais nodrošinājums (! nodrošina pasūtītājs) | - Niedru pļāvējs (platums 3,07 m, svars 110 kg); - Niedru grābeklis (platums 3 m, svars 17 kg); - Laiva ar motora jaudu 6 ZS |  |
| Veicamie darbi | - Niedru un ūdenszāļu nopļaušana, atbilstoši katras ūdenstilpes kartē norādītajai vietai (skat. datni “VVD tehniskie noteikumi”). - Niedru un ūdenszāļu sagrābšana un nogādāšana ūdenstilpes krastā, kartē norādītajās vietās (skat. datni “Karte niedru novietosanai”). |  |
| Speciālie norādījumi | - Izpļaujamā ūdenstilpju platība norādīta aptuvena – tā var samazināties. Ja ir karsta vasara, var rasties situācija, ka pazeminās ūdens līmenis, kas neļauj piekļūt tuvāk krastiem un izpļaut niedres. - Ja mazāka ūdenstilpe tiek izpļauta ātrāk, pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs ātrāk uzsākt pļaušanu nākamajā objektā. - Grafiks ir orientējošs un pēc nepieciešamības koriģējams, ņemot vērā, ka niedru pļaušana lielajās ūdenstilpēs ir atļauta tikai periodā no 1.jūnija līdz 30.septembrim. - Darbu izpilde tiek mērīta stundās (h), aprēķinos pieņemot, ka pļaušana, nedēļas griezumā, noris ne ilgāk kā 20 h un ne mazāk kā 10 h. |  |
| Papildu prasība | ! Nepieciešama foto fiksācija katram objektam – pirms un pēc pļaušanas, ko iesniedz projekta vadītājai. |  |
| Līguma darbības termiņš | Līdz maksimāli pieļaujamās summas – 9999,99 eiro – sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no līguma noslēgšanas |  |
| Tehniskā dokumentācija | - Valsts vides dienesta (VVD) tehniskie noteikumi; - Kartes ar norādītām vietām niedru novietošanai |  |

☐ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Amats, vārds uzvārds, paraksts ______________

Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.